| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 22.022.498-8 |  |  |
| Nombres | Claudio Vicente |  |  |
| Apellidos | Aro Kath |  |  |
| Roles | Desarrollador Full-Stack | N/A (proyecto individual) | N/A (proyecto individual) |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | MaduraApp |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema móvil de análisis de madurez agrícola mediante visión computacional. Clasifica el estado de madurez de frutas climátericas (aguacate Hass, plátano, tomate cherry, mango) en tiempo real, usando un modelo YOLO26n desplegado en la nube y accedido desde una app Android nativa. |
| Problemática detectada | Las pérdidas post-cosecha en frutas climátericas representan entre un 20-40% de la producción en Chile (FAO/ODEPA). La causa es la falta de criterios objetivos y accesibles para determinar el punto óptimo de consumo, afectando a consumidores, pequeños productores y feriantes. |
| Solución esperada | App Android que en menos de 2.5 segundos clasifica la madurez de la fruta fotografiada y entrega una recomendación agronómica contextualizada. La inferencia se realiza en un backend FastAPI con modelo YOLO26n en la nube (Render). |
| Objetivos generales | Desarrollar un sistema de visión computacional accesible desde smartphones que permita clasificar en tiempo real el estado de madurez de frutas climátericas, apoyando la toma de decisiones de consumidores finales y pequeños productores agrícolas. |
| Objetivos específicos | 1. Implementar app Android con CameraX, selector de fruta y cache offline. 2. Desarrollar API REST FastAPI con inferencia YOLO26n y persistencia async. 3. Entrenar modelo YOLO26n con 31.940 imágenes (4 frutas, 12 clases). 4. Desplegar el backend en Render con CI/CD mediante GitHub Actions. |
| Alcance del proyecto | Clasificación de madurez para aguacate Hass, plátano, tomate cherry y mango en 3 estados (Inmaduro, Óptimo, Sobre maduro), con recomendaciones agronómicas, historial offline y selección desde galería. No incluye autenticación de usuarios ni análisis de otras frutas. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Las pérdidas post-cosecha de frutas climátericas afectan gravemente a pequeños productores y feriantes en Chile. Sin herramientas accesibles para evaluar la madurez de forma objetiva, se generan pérdidas económicas significativas. MaduraApp surge como solución de bajo costo (solo requiere un smartphone) que democratiza el acceso al análisis de madurez mediante IA. El público objetivo incluye consumidores finales, pequeños agricultores y feriantes. Se revisaron soluciones similares en mercados internacionales, sin adaptación a variedades y contexto chileno, lo que valida la pertinencia del proyecto.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se aplica CRISP-DM para el pipeline ML: comprensión del negocio, preparación del dataset (31.940 imágenes, 4 frutas, 12 clases), modelado (YOLO26n, 80 épocas, GPU T4), evaluación (KPI mAP@50 >= 0.75) y despliegue (Render + Docker). Para el software se usa un enfoque iterativo de 3 sprints: Sprint 1: backend FastAPI + inferencia + tests; Sprint 2: app Android MVVM + cache offline + galería; Sprint 3: integración, pruebas E2E, deploy y documentación. Al ser proyecto individual, el desarrollador asume todos los roles.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Render (plan Free, Docker Linux, región Oregon). Android API 29+ (smartphone con cámara). Android: MVVM con LiveData, ViewModel y Repository (Single Source of Truth). Backend: Clean Architecture (routers → services → models). Arquitectura de software:Kotlin 1.9 (Android). Python 3.12 (Backend). Lenguajes de programación: Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Android: CameraX 1.4, Room 2.6, Retrofit 2.11, Lifecycle 2.8, Kotlinx Serialization, GridLayout. Backend: FastAPI 0.135, SQLAlchemy 2.0, Alembic, Ultralytics (YOLO26n), Pillow, asyncpg, aiosqlite. Base de datos: PostgreSQL 16 — Supabase (producción, 500 MB gratuito). SQLite + aiosqlite (desarrollo local). Repositorio: https://github.com/apotheosisss/MaduraApp-Produccion Otros: Modelo YOLO26n entrenado con GPU Tesla T4x2 en Kaggle, 80 épocas, mAP@50=0.9229. CI/CD: GitHub Actions. Keepalive: workflow cada 14 min.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Recolección y preparación del dataset | Descarga de datasets desde Kaggle y Mendeley, normalización al formato YOLO, división 70/15/15 train/valid/test, generación de bboxes full-frame para clasificación. | Kaggle (GPU T4), Roboflow API, Python scripts (prepare_dataset.py, organize_avocado.py) | 2 semanas | Claudio Aro — Desarrollador Full-Stack | Dataset final: 31.940 imágenes, 12 clases, 4 frutas. Script: scripts/prepare_dataset.py |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERS + Diagramas UML (Casos de Uso, Clases, MER, Gantt, Ishikawa) | Especificación de requisitos del sistema, diagramas de análisis y modelo entidad-relación del sistema MaduraApp. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| S1-3: Dataset y entrenamiento modelo / S4-6: Backend API + tests / S7-9: App Android + MVVM / S10-12: Integración + galería / S13-14: Documentación 4+1 / S15-16: Pruebas E2E / S17-18: Defensa oral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

GitHub: https://github.com/apotheosisss/MaduraApp-Produccion. KPI modelo: mAP@50=0.9229 (requerido >=0.75). Deploy: Render Free + Supabase PostgreSQL (gratuito). Entrenamiento: Kaggle GPU Tesla T4x2, 80 épocas. Sección: 001D. Docente: José Ignacio Campos Arévalo.